HOVERTRANSLATE

ترجمة فورية بنقرة واحدة — تطبيق Windows بلغة Python

دليل الحزمة ونظرة عامة

حزمة الوثائق الهندسية المعتمدة — نسخة تنفيذ Python 3.14.5

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| رمز الوثيقة | HT-README-00 |
| الإصدار | 3.0 — نسخة Python 3.14.5 المعتمدة |
| الحالة | معتمدة كمرجع للتنفيذ |
| المُعدّ / المالك | المهندس شادي |
| تاريخ الإعداد | 21 أكتوبر 2026 |

إعداد: م. شادي

# الفهرس

1. نبذة عن المشروع

2. محتويات الحزمة

3. ملخص القرار التقني الأساسي

4. حالة الوثائق

5. قرارات مُغلقة في هذه النسخة

| رمز الوثيقة | الإصدار | الحالة | المُعدّ / المالك |
| --- | --- | --- | --- |
| HT-README-00 | 3.0 | معتمدة كمرجع للتنفيذ | المهندس شادي |

# 1. نبذة عن المشروع

HOVERTRANSLATE تطبيق سطح مكتب على Windows مكتوب بلغة Python، يتيح ترجمة فورية من العربية إلى الروسية ومن الروسية إلى العربية عبر التفاعل مع مؤشر الفأرة أو النص المحدد، مع استخدام OCR محلي كمسار احتياطي عند تعذر استخراج النص مباشرة. تتحول بهذه النسخة من المعمارية الأصلية (C#/.NET/WPF) إلى تنفيذ Python كامل، ومن خط الأساس السابق (Python 3.12+) إلى الإصدار النهائي المحدد Python 3.14.5.

هذه الحزمة هي النسخة النهائية المعتمدة من الوثائق الهندسية، وقد أعدّها المهندس شادي بعد دراسة متطلبات المشروع ومقارنة البدائل التقنية، ويمكن تسليمها مباشرة إلى أي فريق برمجي للتنفيذ دون حاجة إلى وثائق إضافية.

# 2. محتويات الحزمة

•  HT-README-00 — دليل الحزمة ونظرة عامة (هذه الوثيقة).

•  HT-SRS-01 — مواصفة متطلبات البرمجيات والمنتج (نسخة Python 3.14.5).

•  HT-UX-02 — مواصفة تجربة المستخدم والمشغّلات.

•  HT-NFR-03 — المتطلبات غير الوظيفية وميزانية الأداء.

•  HT-ARCH-04 — المعمارية الفنية وحزمة التقنيات المعتمدة.

•  HT-DB-05 — مخطط قاعدة البيانات SQLite ومخطط الإعدادات.

•  HT-API-06 — مواصفة الواجهات الداخلية للمكونات والموديولات.

•  HT-CODE-07 — معايير الترميز وجودة الكود.

•  HT-SETUP-08 — دليل الإعداد والبناء والتوزيع.

•  HT-TEST-09 — خطة الاختبار ومصفوفة التتبع.

•  HT-ROADMAP-10 — خارطة الطريق والمراحل الزمنية.

# 3. ملخص القرار التقني الأساسي

اعتُمد Python 3.14.5 (64-bit) كلغة تنفيذ نهائية — وهو إصدار صيانة مستقر صدر في 10 مايو 2026 من سلسلة Python 3.14 الصادرة في 7 أكتوبر 2025 — مع الإطار التالي (التفاصيل الكاملة في HT-ARCH-04):

•  واجهة المستخدم وTray: PySide6 (Qt6) — دعم RTL/LTR أصيل، DPI ممتاز، QSystemTrayIcon، وعجلات رسمية لـ Python 3.14.

•  مراقبة الإدخال: pynput (hooks منخفضة المستوى للوحة المفاتيح والفأرة).

•  استخراج النص: واجهة UI Automation عبر comtypes/pywin32، مع الحافظة كمسار بديل.

•  OCR المحلي: Windows.Media.OCR عبر واجهات WinRT (حزم winrt/winsdk) — يُتحقق من توفر عجلات Python 3.14 في بوابة G3 مع بديل محلي موثق (Tesseract/pytesseract).

•  ترجمة الشبكة: httpx (async) مع tenacity لإعادة المحاولة وقاطع دائرة.

•  التخزين المؤقت: SQLite (stdlib) + LRU مخصص (10,000 عنصر / 20MB) بوضع WAL.

•  الإعدادات والأسرار: ملف JSON في %AppData%، وDPAPI (pywin32) لحماية مفاتيح API.

•  إدارة البيئة والاعتماديات: uv أو venv + pip مع requirements lock مثبت الإصدارات.

•  التوزيع والتثبيت: PyInstaller (مجلد/مثبّت موقّع)، وتحديث عبر قناة موقّعة بتحقق يدوي للحزمة.

•  التسجيل: Loguru مع فلترة إلزامية لمنع تسجيل محتوى المستخدم.

•  جودة الكود: ruff + black + mypy، واختبارات pytest / pytest-qt / pytest-asyncio.

# 4. حالة الوثائق

هذه الوثائق خط أساس معتمد لبدء التنفيذ الفوري. تبقى بوابات G1–G3 (استخراج النص، المشغّل، المزود/OCR) بوابات تحقق إلزامية قبل الإعلان عن جاهزية الإصدار العام، ولا تعني اعتماد الوثائق أن الأداء أو التوافق قد ثبت عمليًا. أي مكتبة لم تُثبت عجلة Python 3.14 رسمية تعتبر مشروطة بنتيجة البوابات، ويُوثق البديل في G3 عند الحاجة.

# 5. قرارات مُغلقة في هذه النسخة

•  إغلاق مسألة الإصدار: اعتماد Python 3.14.5 نهائيًا (بدلًا من خط الأساس 3.12+ والخلاف السابق حول .NET 8 مقابل .NET 10)، مع الترقية إلى أحدث إصدار أمني من سلسلة 3.14 قبل الإصدار العام إن صدر.

•  اعتماد F9 كمشغّل افتراضي، مع بقاء Alt خيارًا تجريبيًا يُقيَّم في بوابة G2.

•  اعتماد كاش SQLite محلي بدل الذاكرة فقط، لضمان الاستمرارية بين الجلسات.

•  اعتماد PyInstaller مع توقيع رقمي، وتأجيل أي حل تحديث تلقائي معقد إلى ما بعد الإصدار الأول.

أُعدّت هذه الحزمة بتاريخ 21 أكتوبر 2026، وأي تعديل لاحق يتطلب رقم إصدار جديد وتوثيقًا رسميًا.