HOVERTRANSLATE

ترجمة فورية بنقرة واحدة — تطبيق Windows بلغة Python

خارطة الطريق والمراحل الزمنية

حزمة الوثائق الهندسية المعتمدة — نسخة تنفيذ Python 3.14.5

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| رمز الوثيقة | HT-ROADMAP-10 |
| الإصدار | 3.0 — نسخة Python 3.14.5 المعتمدة |
| الحالة | خطة أولية — تُعاد بعد نتائج البوابات |
| المُعدّ / المالك | المهندس شادي |
| تاريخ الإعداد | 21 أكتوبر 2026 |

إعداد: م. شادي

# الفهرس

1. الغرض

2. المراحل

3. معالم القرار

4. ما بعد الإصدار الأول

| رمز الوثيقة | الإصدار | الحالة | المُعدّ / المالك |
| --- | --- | --- | --- |
| HT-ROADMAP-10 | 3.0 | خطة أولية — تُعاد بعد نتائج البوابات | المهندس شادي |

# 1. الغرض

تعريف المراحل والمعالم الزمنية لتنفيذ Python 3.14.5 مع نقاط قرار موثقة عند كل بوابة.

# 2. المراحل

| المرحلة | النطاق | المدة التخطيطية | المخرج |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 — التجهيز | بيئة التطوير، Python 3.14.5، البيئة المعزولة، هيكل الحزمة (HT-API-06) | أسبوع | هيكل مشروع وبيئة تعمل وCI أولي |
| M1 — البوابات | G1 استخراج النص، G2 المشغّل، G3 المزود/OCR (G1 وG2 بالتوازي جزئيًا) | 3–4 أسابيع | تقارير بوابات وقرارات موثقة |
| M2 — التطوير | المكونات وفق HT-API-06 + قاعدة البيانات (HT-DB-05) + الواجهة (HT-UX-02) | 6–8 أسابيع | تطبيق كامل الميزات مع اختبارات الوحدة والتكامل |
| M3 — النظام والأداء | اختبار النظام والأداء والخصوصية وفق HT-TEST-09 وHT-NFR-03 | 3 أسابيع | تقرير أداء موقّع P50/P95/P99 |
| M4 — التثبيت والقبول | PyInstaller، التوقيع، القبول، الإزالة النظيفة | أسبوعان | حزمة توزيع موقّعة معتمدة |

المجموع الحسابي دون تداخل: 14–17 أسبوعًا، ويُعاد التقدير بعد نتائج البوابات.

# 3. معالم القرار

•  نهاية M1: قرار استمرار/تعديل نطاق بناءً على G1–G3 (تقارير مكتوبة إلزامية).

•  نهاية M2: تجميد الميزات (feature freeze) وبدء تثبيت الاعتماديات النهائية.

•  نهاية M3: مراجعة خصوصية نهائية واعتماد نطاق التطبيقات المدعومة فعليًا.

•  نهاية M4: إصدار حزمة الإصدار الأول موقعة وموثقة.

# 4. ما بعد الإصدار الأول

•  التحديث التلقائي عبر قناة موقعة (مؤجل من الإصدار الأول عمدًا).

•  توسيع نطاق التطبيقات المدعومة وفق نتائج G1 المتراكمة.

•  قياس وثني لخصائص Python 3.14 التجريبية (free-threading/JIT) دون اعتماد إنتاجي.

•  توسيع أزواج اللغات بعد استقرار الثنائي ar-ru / ru-ar.